REIS

Realtime Environmental Intelligence System

Technical Docs — Giai đoạn 1 & 2: Data Foundation

Mục tiêu tài liệu này Đây là tài liệu kỹ thuật chi tiết dành cho người thực hiện Giai đoạn 1 (Thu thập dữ liệu) và Giai đoạn 2 (Kafka Message Broker) của project REIS. Tài liệu bao gồm: kiến thức nền cần nắm, hướng dẫn cài đặt từng bước, toàn bộ code mẫu có chú thích, bộ test cases bắt buộc, và checklist gate trước khi chuyển sang Giai đoạn 3.

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Phạm vi | Giai đoạn 1 (Data Ingestion) + Giai đoạn 2 (Kafka Pipeline) |
| Thời gian ước tính | 7 ngày (Ngày 1–7) |
| Ngôn ngữ | Python 3.11 |
| Database | TimescaleDB 2.13 (PostgreSQL extension) |
| Message Broker | Apache Kafka 3.6 (via Docker) |
| Validation | Pydantic v2 |
| Testing | pytest + Jupyter Notebook |
| Gate condition | 63 tỉnh × 3 cycles vào DB · 0 data loss · DLQ hoạt động |

# 1. Tổng Quan & Kiến Trúc

## 1.1 Vai trò của Giai đoạn 1 & 2 trong toàn hệ thống

Giai đoạn 1 & 2 là nền móng tuyệt đối của toàn bộ project. Mọi tính năng AI phía sau (LSTM, Isolation Forest, LLM Insights) đều vô nghĩa nếu dữ liệu đầu vào bị sai, bị mất, hoặc bị nhiễu. Nguyên tắc quan trọng nhất:

Garbage In — Garbage Out Nếu dữ liệu vào DB bị sai 5% → model ML dự báo sai → LLM sinh insight sai → người dùng nhận thông tin sai. Chi phí fix bug ở giai đoạn sau cao hơn gấp 10 lần fix ở giai đoạn này.

## 1.2 Luồng dữ liệu tổng quan

| Bước | Từ | Đến | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Open-Meteo API | APScheduler | requests + APScheduler | Batch 63 tỉnh / 1 request |
| 2 | APScheduler | Pydantic Validator | Pydantic v2 | Kiểm tra type + range |
| 3a | Validator (valid) | Kafka Topic | confluent-kafka | Publish message |
| 3b | Validator (invalid) | Redis DLQ | redis-py | Dead Letter Queue |
| 4 | Kafka Topic | TimescaleDB | asyncpg + hypertable | Consumer ghi rows |
| 5 | TimescaleDB | AI Pipeline | (Giai đoạn 3+) | Input cho LSTM, ISO Forest |

## 1.3 Triết lý làm việc

Quy tắc bắt buộc — không thương lượng 1. Không có gì được chạy thật khi chưa có test xanh. Mỗi module nhỏ phải pass pytest trước khi ghép vào pipeline. 2. Khám phá trên Jupyter trước, viết .py sau. Không được viết code production khi chưa hiểu rõ data structure. 3. Mỗi ngày kết thúc bằng demo được. Không để task kéo dài 2 ngày mà không có output cụ thể. 4. Gate không pass = không sang Giai đoạn 3. Đây là quy tắc cứng, không có ngoại lệ.

# 2. Kiến Thức Nền Bắt Buộc

## 2.1 HTTP & REST API

Trước khi viết bất kỳ dòng code nào, cần hiểu rõ cách HTTP hoạt động vì toàn bộ dữ liệu đến từ Open-Meteo qua HTTP GET request.

### Anatomy của một HTTP request

# Một request hoàn chỉnh gồm: GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast ?latitude=10.7769 &longitude=106.7009 &current=temperature_2m,wind_speed_10m &timezone=Asia/Ho_Chi_Minh # Response trả về: HTTP 200 OK Content-Type: application/json {"latitude": 10.75, "longitude": 106.6667, "current": {"temperature_2m": 32.4, "wind_speed_10m": 8.2}}

| Khái niệm | Giải thích đơn giản | Ứng dụng trong REIS |
| --- | --- | --- |
| Query params | Các tham số sau dấu ? trong URL | Gửi latitude, longitude, hourly variables |
| Status code 200 | Request thành công, có data | Tiếp tục xử lý response |
| Status code 429 | Quá nhiều request — bị rate limit | Phải dùng batching, thêm retry logic |
| Status code 500 | Server lỗi — thử lại sau | Exponential backoff retry |
| Timeout | Server không trả về trong X giây | Đặt timeout=30 để tránh treo |
| JSON | Định dạng dữ liệu dạng text có cấu trúc | Toàn bộ response từ Open-Meteo |

### Tại sao phải dùng Batching?

Vấn đề nếu gọi 63 request riêng lẻ - 63 requests × ~200ms/request = ~12.6 giây chỉ để fetch data - Open-Meteo rate limit: 10.000 request/ngày (miễn phí). 63 × 96 lần/ngày = 6.048 → gần limit - Nếu request thứ 30 bị lỗi: data không đồng bộ — một số tỉnh có data mới, số khác vẫn data cũ - Giải pháp: batch tất cả 63 tọa độ vào 1 URL duy nhất → 1 request, ~400ms, dùng 1/63 quota API

## 2.2 Pydantic v2 — Data Validation

Pydantic là thư viện Python dùng để định nghĩa schema và validate dữ liệu. Khi bạn khai báo một model Pydantic, nó tự động:

- Kiểm tra kiểu dữ liệu (string, int, float...)

- Kiểm tra giá trị nằm trong khoảng cho phép (range validation)

- Báo lỗi rõ ràng khi data không hợp lệ — bao gồm field nào sai, sai như thế nào

- Convert type tự động khi có thể (string "32.5" → float 32.5)

### Ví dụ cơ bản — hiểu trước khi viết code thật

from pydantic import BaseModel, confloat, conint from typing import Optional from datetime import datetime class EnvironmentReading(BaseModel): province_id: int # Bắt buộc, kiểu int time: datetime # Bắt buộc, tự parse ISO string temperature: confloat(ge=-20, le=60) # -20°C đến +60°C humidity: confloat(ge=0, le=100) # 0% đến 100% pm2_5: confloat(ge=0, le=1000) # µg/m³ aqi: conint(ge=0, le=500) # AQI chuẩn US EPA wind_speed: confloat(ge=0) # Không âm no2: Optional[float] = None # Có thể null # Thử với data hợp lệ: r = EnvironmentReading(province_id=48, time="2024-01-15T08:00:00Z", temperature=32.5, humidity=75, pm2_5=45.2, aqi=120, wind_speed=8.0) print(r.temperature) # → 32.5 # Thử với data lỗi: r = EnvironmentReading(province_id=48, time="...", temperature=999, ...) # → ValidationError: temperature must be <= 60

### confloat và conint là gì?

| Validator | Tham số | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| confloat(ge=0) | ge = greater than or equal | Giá trị >= 0 |
| confloat(le=100) | le = less than or equal | Giá trị <= 100 |
| confloat(ge=0, le=100) | kết hợp | 0 <= giá trị <= 100 |
| conint(ge=0, le=500) | int với range | Số nguyên từ 0 đến 500 |
| Optional[float] = None | Optional + default | Có thể là None nếu không có data |

## 2.3 Apache Kafka — Message Broker

Kafka là hệ thống lưu trữ và truyền tải messages theo thời gian thực. Hiểu đúng 5 khái niệm sau là đủ để làm việc với Kafka ở giai đoạn này:

| Khái niệm | Analogie dễ hiểu | Vai trò trong REIS |
| --- | --- | --- |
| Topic | Kênh YouTube — nơi publish và subscribe nội dung | env.readings.raw: kênh chứa data môi trường |
| Producer | Người upload video lên kênh | validator.py đẩy message vào topic sau khi data hợp lệ |
| Consumer | Người xem video — đọc theo thứ tự | consumer.py đọc message và ghi vào TimescaleDB |
| Offset | Timestamp của video — đánh dấu đã xem đến đâu | Consumer lưu vị trí đã đọc → restart không mất data |
| Consumer Group | Nhóm bạn cùng xem — mỗi người xem 1 phần | Nhiều consumer chia nhau xử lý partitions song song |

### Tại sao cần Kafka — không insert thẳng vào DB?

3 lý do Kafka quan trọng hơn insert thẳng 1. Chống mất data khi DB bận: Nếu TimescaleDB đang chậm hoặc maintenance, Kafka giữ messages trong disk — consumer đọc lại sau. Insert thẳng → data bị drop ngay lập tức. 2. Tách rời tốc độ producer/consumer: Collector ghi 63 messages trong 0.4 giây. Consumer có thể xử lý chậm hơn mà không ảnh hưởng. Không cần đồng bộ tốc độ hai bên. 3. Nhiều consumer song song: Cùng một topic, ML inference service + monitoring service + backup service đều có thể đọc độc lập — không ảnh hưởng nhau. Insert thẳng không làm được điều này.

## 2.4 TimescaleDB — Time-series Database

TimescaleDB là PostgreSQL với extension chuyên biệt cho dữ liệu chuỗi thời gian. Có thể dùng SQL quen thuộc nhưng query nhanh hơn rất nhiều với data theo thời gian.

### Hypertable là gì?

Hypertable là bảng TimescaleDB được tự động phân mảnh (partition) theo trục thời gian. Mỗi 7 ngày data được cắt thành 1 "chunk" riêng. Khi query:

-- Query 1 giờ gần nhất → chỉ đọc chunk hiện tại (rất nhanh) SELECT * FROM env_readings WHERE time > NOW() - INTERVAL '1 hour' AND province_id = 48; -- Nếu dùng bảng PostgreSQL thường: phải quét TOÀN BỘ 6 tháng data -- Hypertable: chỉ quét chunk 7 ngày hiện tại → nhanh hơn ~10-50x

## 2.5 APScheduler — Lập lịch tự động

APScheduler là thư viện Python giúp chạy function theo lịch định kỳ — giống cài alarm trên điện thoại.

from apscheduler.schedulers.blocking import BlockingScheduler scheduler = BlockingScheduler(timezone='Asia/Ho_Chi_Minh') # Chạy collect_and_publish() mỗi 15 phút @scheduler.scheduled_job('interval', minutes=15, id='data_collector') def collect_and_publish(): # fetch → validate → produce to Kafka pass scheduler.start() # Blocking — chạy mãi đến khi Ctrl+C

# 3. Thiết Lập Môi Trường (Ngày 1–2)

## 3.1 Cấu trúc thư mục cần tạo

reis/ ├── docker-compose.yml ├── .env # Copy từ .env.example ├── .env.example ├── .gitignore │ ├── backend/ │ ├── ingestion/ │ │ ├── __init__.py │ │ ├── collector.py # Task A — viết Ngày 4 │ │ ├── validator.py # Task A — viết Ngày 4 │ │ ├── producer.py # Task C — viết Ngày 5 │ │ └── scheduler.py # Task C — viết Ngày 6 │ ├── processing/ │ │ ├── __init__.py │ │ └── consumer.py # Task C — viết Ngày 6 │ ├── scripts/ │ │ └── setup_db.py # Task B — viết Ngày 2 │ ├── config/ │ │ ├── __init__.py │ │ ├── constants.py # Hằng số: 63 tỉnh, topic names... │ │ └── settings.py # Load từ .env │ ├── tests/ │ │ ├── __init__.py │ │ ├── test_collector.py │ │ ├── test_validator.py │ │ ├── test_producer.py │ │ ├── test_consumer.py │ │ └── test_integration.py # Gate test — viết Ngày 7 │ └── requirements.txt │ └── notebooks/ ├── 01_api_exploration.ipynb # Ngày 3: khám phá API ├── 02_data_quality.ipynb # Ngày 7: verify data └── 03_schema_design.ipynb # Design Pydantic schema

## 3.2 Docker Compose — Infrastructure

File docker-compose.yml khởi động 4 services cần thiết cho 2 giai đoạn đầu. Chạy theo thứ tự dependency: Zookeeper → Kafka → TimescaleDB → Redis.

version: '3.8' services: zookeeper: image: confluentinc/cp-zookeeper:7.5.0 container_name: reis-zookeeper ports: - '2181:2181' environment: ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181 ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000 volumes: - zookeeper-data:/var/lib/zookeeper/data kafka: image: confluentinc/cp-kafka:7.5.0 container_name: reis-kafka ports: - '9092:9092' depends_on: - zookeeper environment: KAFKA_BROKER_ID: 1 KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181 KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://localhost:9092 KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1 KAFKA_AUTO_CREATE_TOPICS_ENABLE: 'false' volumes: - kafka-data:/var/lib/kafka/data healthcheck: test: ['CMD', 'kafka-broker-api-versions', '--bootstrap-server', 'localhost:9092'] interval: 30s timeout: 10s retries: 5 timescaledb: image: timescale/timescaledb:2.13-pg15 container_name: reis-timescaledb ports: - '5432:5432' environment: POSTGRES_DB: reis_db POSTGRES_USER: reis POSTGRES_PASSWORD: reis_secret volumes: - pgdata:/var/lib/postgresql/data # KHÔNG BAO GIỜ XÓA VOLUME NÀY healthcheck: test: ['CMD-SHELL', 'pg_isready -U reis -d reis_db'] interval: 10s retries: 5 redis: image: redis:7.2-alpine container_name: reis-redis ports: - '6379:6379' volumes: - redis-data:/data command: redis-server --appendonly yes # Persist data to disk kafka-ui: image: provectuslabs/kafka-ui:latest container_name: reis-kafka-ui ports: - '8090:8080' depends_on: - kafka environment: KAFKA_CLUSTERS_0_NAME: reis-local KAFKA_CLUSTERS_0_BOOTSTRAPSERVERS: kafka:9092 volumes: zookeeper-data: kafka-data: pgdata: # Critical — chứa toàn bộ data và trained models redis-data:

Lệnh thực thi — theo đúng thứ tự này # 1. Khởi động tất cả services docker-compose up -d # 2. Đợi 60 giây cho Kafka và TimescaleDB sẵn sàng sleep 60 # 3. Kiểm tra tất cả container đang chạy docker-compose ps # Phải thấy: State = Up cho tất cả 5 services # 4. Tạo Kafka topic docker exec reis-kafka kafka-topics --create \ --bootstrap-server localhost:9092 \ --topic env.readings.raw \ --partitions 3 \ --replication-factor 1 docker exec reis-kafka kafka-topics --create \ --bootstrap-server localhost:9092 \ --topic env.dead-letter \ --partitions 1 \ --replication-factor 1 # 5. Verify topics đã tạo docker exec reis-kafka kafka-topics --list \ --bootstrap-server localhost:9092 # Output phải có: env.readings.raw, env.dead-letter # 6. Mở Kafka UI: http://localhost:8090.

## 3.3 Database Schema

Chạy file setup_db.py sau khi Docker đã up để tạo các bảng cần thiết.

# backend/scripts/setup_db.py import asyncpg import asyncio PROVINCES = [ (1, 'An Giang', 10.3848, 105.4200, 'Nam'), (2, 'Ba Ria Vung Tau', 10.5417, 107.2428, 'Nam'), # ... đầy đủ 63 tỉnh (63, 'Vinh Phuc', 21.3609, 105.5474, 'Bac'), ] CREATE_PROVINCES = ''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS provinces ( id INT PRIMARY KEY, name_vi VARCHAR(100) NOT NULL, name_en VARCHAR(100), latitude FLOAT NOT NULL, longitude FLOAT NOT NULL, region VARCHAR(10) -- Bac / Trung / Nam ); ''' CREATE_ENV_READINGS = ''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS env_readings ( time TIMESTAMPTZ NOT NULL, province_id INT NOT NULL REFERENCES provinces(id), temperature FLOAT4, -- do C, -20 den +60 humidity FLOAT4, -- phan tram, 0-100 wind_speed FLOAT4, -- km/h, >= 0 precipitation FLOAT4, -- mm, >= 0 pm2_5 FLOAT4, -- ug/m3, 0-1000 pm10 FLOAT4, -- ug/m3, 0-1000 aqi INT, -- 0-500 no2 FLOAT4, ozone FLOAT4, uv_index FLOAT4, anomaly_score FLOAT4, -- Isolation Forest (Phase 3+) is_anomaly BOOLEAN DEFAULT FALSE, raw_json JSONB -- payload goc de debug ); ''' async def setup(): conn = await asyncpg.connect( 'postgresql://reis:reis_secret@localhost:5432/reis_db' ) # Bat extension TimescaleDB await conn.execute('CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;') # Tao bang provinces await conn.execute(CREATE_PROVINCES) await conn.executemany( 'INSERT INTO provinces VALUES($1,$2,$3,$4,$5,$6) ON CONFLICT DO NOTHING', PROVINCES ) # Tao bang env_readings await conn.execute(CREATE_ENV_READINGS) # Chuyen thanh hypertable (chunk theo tung 7 ngay) await conn.execute( "SELECT create_hypertable('env_readings', 'time', " "if_not_exists => TRUE);" ) # Tao indexes await conn.execute( 'CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_readings_province_time ' 'ON env_readings (province_id, time DESC);' ) await conn.execute( 'CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_readings_anomaly ' 'ON env_readings (is_anomaly, time DESC) WHERE is_anomaly = TRUE;' ) print(f'Setup complete: {len(PROVINCES)} provinces inserted') await conn.close() if __name__ == '__main__': asyncio.run(setup())

# 4. Giai Đoạn 1 — Data Collector

Ngày 3: Khám phá API trên Jupyter · Ngày 4: Viết code & test

## 4.1 Notebook 01 — API Exploration (Ngày 3)

Quan trọng: Làm notebook trước, viết .py sau Không được bỏ qua bước này. Notebook giúp bạn hiểu chính xác cấu trúc JSON trả về, biết field nào có, field nào có thể null, giá trị nằm trong khoảng nào. Nếu bỏ qua và viết validator.py ngay — sẽ miss edge cases, phải fix lại mất nhiều thời gian hơn.

# notebooks/01_api_exploration.ipynb # Cell 1: Import và test 1 tỉnh đơn giản import requests, json, pprint BASE_URL = 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast' AQ_URL = 'https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality' # Test weather cho TP.HCM r = requests.get(BASE_URL, params={ 'latitude': 10.7769, 'longitude': 106.7009, 'current': 'temperature_2m,wind_speed_10m,relative_humidity_2m,precipitation', 'timezone': 'Asia/Ho_Chi_Minh', }, timeout=30) print('Status:', r.status_code) pprint.pprint(r.json()) # In đẹp để dễ đọc # ─── OUTPUT MẪU ──────────────────────────────────────────────────────── # {'current': {'interval': 900, # 'precipitation': 0.0, # 'relative_humidity_2m': 82, # 'temperature_2m': 32.4, # 'time': '2024-01-15T08:00', # 'wind_speed_10m': 8.2}, # 'current_units': {'precipitation': 'mm', 'temperature_2m': '°C', ...}, # 'latitude': 10.75, # 'longitude': 106.6667, # 'timezone': 'Asia/Ho_Chi_Minh'} # Cell 2: Test Air Quality API r_aq = requests.get(AQ_URL, params={ 'latitude': 10.7769, 'longitude': 106.7009, 'current': 'pm10,pm2_5,carbon_monoxide,nitrogen_dioxide,ozone,uv_index,us_aqi', 'timezone': 'Asia/Ho_Chi_Minh', }, timeout=30) pprint.pprint(r_aq.json()) # Cell 3: Test BATCH — 3 tỉnh cùng lúc # Mỗi param trở thành list khi batch lats = [10.7769, 21.0285, 16.0472] # HCM, HN, DN lons = [106.7009, 105.8542, 108.2208] r_batch = requests.get(BASE_URL, params={ 'latitude': ','.join(map(str, lats)), 'longitude': ','.join(map(str, lons)), 'current': 'temperature_2m,wind_speed_10m', 'timezone': 'Asia/Ho_Chi_Minh', }, timeout=30) data = r_batch.json() print('Type:', type(data)) # list khi batch print('Len:', len(data)) # 3 print('Keys:', data[0].keys()) # dict_keys(['latitude', 'longitude', 'current', ...]) # Cell 4: Kiểm tra null values # Ghi chép: field nào có thể None/null? # → pm2_5 có thể None ở một số tỉnh ít trạm đo # → uv_index luôn có giá trị # → us_aqi có thể None về đêm khi không có UV data

## 4.2 Collector Module (collector.py)

# backend/ingestion/collector.py import asyncio, logging import aiohttp from typing import List, Dict, Any from backend.config.constants import PROVINCES_COORDS logger = logging.getLogger(__name__) WEATHER_URL = 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast' AQ_URL = 'https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality' WEATHER_VARS = 'temperature_2m,wind_speed_10m,relative_humidity_2m,precipitation' AQ_VARS = 'pm10,pm2_5,nitrogen_dioxide,ozone,uv_index,us_aqi' async def fetch_batch(session: aiohttp.ClientSession, url: str, params: Dict) -> List[Dict]: '''Fetch với retry 3 lần, exponential backoff''' for attempt in range(3): try: async with session.get(url, params=params, timeout=30) as resp: resp.raise_for_status() # Raise nếu status 4xx/5xx data = await resp.json() # API trả list khi batch, dict khi đơn return data if isinstance(data, list) else [data] except aiohttp.ClientError as e: wait = 2 ** attempt # 1s, 2s, 4s logger.warning(f'Attempt {attempt+1} failed: {e}. Retry in {wait}s') if attempt < 2: await asyncio.sleep(wait) else: logger.error(f'All 3 attempts failed for {url}') raise async def collect_all_provinces() -> List[Dict[str, Any]]: '''Fetch weather + AQ cho tất cả 63 tỉnh trong 2 request song song''' lats = [p['lat'] for p in PROVINCES_COORDS] lons = [p['lon'] for p in PROVINCES_COORDS] params = { 'latitude': ','.join(map(str, lats)), 'longitude': ','.join(map(str, lons)), 'timezone': 'Asia/Ho_Chi_Minh', 'forecast_days': 1, } async with aiohttp.ClientSession() as session: # Gọi 2 API song song (không đợi nhau) weather_task = fetch_batch(session, WEATHER_URL, {**params, 'current': WEATHER_VARS}) aq_task = fetch_batch(session, AQ_URL, {**params, 'current': AQ_VARS}) weather_list, aq_list = await asyncio.gather(weather_task, aq_task) # Merge weather + AQ theo index (cùng thứ tự provinces) records = [] for i, (province, w, aq) in enumerate(zip(PROVINCES_COORDS, weather_list, aq_list)): record = { 'province_id': province['id'], 'time': w['current']['time'], 'temperature': w['current'].get('temperature_2m'), 'humidity': w['current'].get('relative_humidity_2m'), 'wind_speed': w['current'].get('wind_speed_10m'), 'precipitation': w['current'].get('precipitation'), 'pm2_5': aq['current'].get('pm2_5'), 'pm10': aq['current'].get('pm10'), 'aqi': aq['current'].get('us_aqi'), 'no2': aq['current'].get('nitrogen_dioxide'), 'ozone': aq['current'].get('ozone'), 'uv_index': aq['current'].get('uv_index'), 'raw_json': {'weather': w, 'air_quality': aq}, } records.append(record) logger.info(f'Collected {len(records)} province records') return records

## 4.3 Validator Module (validator.py)

# backend/ingestion/validator.py import logging from typing import Optional, Tuple from pydantic import BaseModel, field_validator from pydantic import confloat, conint from datetime import datetime logger = logging.getLogger(__name__) class EnvironmentReading(BaseModel): province_id: int time: datetime temperature: Optional[confloat(ge=-20, le=60)] = None humidity: Optional[confloat(ge=0, le=100)] = None wind_speed: Optional[confloat(ge=0, le=200)] = None precipitation: Optional[confloat(ge=0, le=500)] = None pm2_5: Optional[confloat(ge=0, le=1000)] = None pm10: Optional[confloat(ge=0, le=1000)] = None aqi: Optional[conint(ge=0, le=500)] = None no2: Optional[confloat(ge=0)] = None ozone: Optional[confloat(ge=0)] = None uv_index: Optional[confloat(ge=0, le=20)] = None raw_json: Optional[dict] = None @field_validator('province_id') @classmethod def province_must_be_valid(cls, v): if v < 1 or v > 63: raise ValueError(f'province_id {v} not in range 1-63') return v def validate_record(raw: dict) -> Tuple[bool, Optional[EnvironmentReading], Optional[str]]: ''' Returns: (is_valid, reading_if_valid, error_message_if_invalid) ''' try: reading = EnvironmentReading(**raw) return True, reading, None except Exception as e: error_msg = str(e) logger.warning(f'Validation failed for province {raw.get("province_id")}: {error_msg}') return False, None, error_msg

## 4.4 Test Cases bắt buộc — Validator

Bắt buộc: tất cả test này phải PASS trước khi viết producer.py Chạy: pytest backend/tests/test_validator.py -v

# backend/tests/test_validator.py import pytest from datetime import datetime, timezone from backend.ingestion.validator import validate_record, EnvironmentReading # ── FIXTURE: bộ data hợp lệ dùng chung ────────────────────────────────── @pytest.fixture def valid_data(): return { 'province_id': 48, 'time': datetime(2024, 1, 15, 8, 0, tzinfo=timezone.utc), 'temperature': 32.5, 'humidity': 75.0, 'wind_speed': 8.2, 'precipitation': 0.0, 'pm2_5': 45.2, 'pm10': 68.0, 'aqi': 120, 'uv_index': 7.5, } # ── TEST 1: Data hoàn toàn hợp lệ ─────────────────────────────────────── def test_valid_data_passes(valid_data): is_valid, reading, err = validate_record(valid_data) assert is_valid is True assert reading is not None assert reading.province_id == 48 assert reading.temperature == 32.5 assert err is None # ── TEST 2: Nhiệt độ vượt ngưỡng trên ────────────────────────────────── def test_temperature_too_high_rejected(valid_data): valid_data['temperature'] = 999.0 # Không thể có trên Trái Đất is_valid, reading, err = validate_record(valid_data) assert is_valid is False assert reading is None assert 'temperature' in err.lower() # ── TEST 3: AQI âm ────────────────────────────────────────────────────── def test_aqi_negative_rejected(valid_data): valid_data['aqi'] = -10 is_valid, _, _ = validate_record(valid_data) assert is_valid is False # ── TEST 4: Province ID ngoài range ───────────────────────────────────── def test_invalid_province_id(valid_data): valid_data['province_id'] = 100 # Chỉ có 63 tỉnh is_valid, _, err = validate_record(valid_data) assert is_valid is False assert '100' in err # ── TEST 5: Thiếu field bắt buộc ──────────────────────────────────────── def test_missing_required_field(): incomplete = {'temperature': 32.5} # Thiếu province_id và time is_valid, _, err = validate_record(incomplete) assert is_valid is False # ── TEST 6: Optional fields có thể là None ────────────────────────────── def test_optional_fields_can_be_none(valid_data): valid_data['pm2_5'] = None valid_data['no2'] = None valid_data['uv_index'] = None is_valid, reading, _ = validate_record(valid_data) assert is_valid is True # None là chấp nhận được cho optional fields assert reading.pm2_5 is None # ── TEST 7: Humidity = 0 và 100 (biên) ────────────────────────────────── def test_boundary_values(valid_data): valid_data['humidity'] = 0.0 # Biên dưới is_valid, _, _ = validate_record(valid_data) assert is_valid is True valid_data['humidity'] = 100.0 # Biên trên is_valid, _, _ = validate_record(valid_data) assert is_valid is True valid_data['humidity'] = 100.1 # Vượt biên is_valid, _, _ = validate_record(valid_data) assert is_valid is False # ── TEST 8: PM2.5 lớn nhưng hợp lệ (ô nhiễm nặng) ───────────────────── def test_high_but_valid_pm25(valid_data): valid_data['pm2_5'] = 999.9 # Gần limit nhưng vẫn valid is_valid, _, _ = validate_record(valid_data) assert is_valid is True

# 5. Giai Đoạn 2 — Kafka Pipeline

Ngày 5: Producer · Ngày 6: Consumer + Scheduler

## 5.1 Producer Module (producer.py)

Producer nhận dữ liệu đã validate, serialize thành JSON và đẩy vào Kafka topic. Data invalid đi vào Dead Letter Queue trên Redis.

# backend/ingestion/producer.py import json, logging from datetime import datetime from confluent_kafka import Producer import redis from backend.ingestion.validator import validate_record from backend.config.settings import settings logger = logging.getLogger(__name__) # Khởi tạo Kafka producer (kết nối lười biếng — chỉ connect khi produce) kafka_producer = Producer({ 'bootstrap.servers': settings.KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS, 'acks': 'all', # Đợi tất cả replicas confirm → không mất msg 'retries': 3, # Tự retry nếu broker tạm không nhận 'linger.ms': 50, # Chờ 50ms gom messages → tăng throughput }) redis_client = redis.from_url(settings.REDIS_URL) DLQ_KEY = 'dead_letter_queue' def delivery_report(err, msg): '''Callback khi Kafka xác nhận đã nhận message''' if err is not None: logger.error(f'Delivery failed: {err}') else: logger.debug(f'Delivered to {msg.topic()} [{msg.partition()}] offset {msg.offset()}') def publish_records(raw_records: list) -> dict: ''' Validate và publish tất cả records. Returns: {'published': int, 'rejected': int} ''' published = 0 rejected = 0 for raw in raw_records: is_valid, reading, error_msg = validate_record(raw) if is_valid: # Serialize reading thành JSON payload = json.dumps({ 'province_id': reading.province_id, 'time': reading.time.isoformat(), 'temperature': reading.temperature, 'humidity': reading.humidity, 'wind_speed': reading.wind_speed, 'precipitation': reading.precipitation, 'pm2_5': reading.pm2_5, 'pm10': reading.pm10, 'aqi': reading.aqi, 'no2': reading.no2, 'ozone': reading.ozone, 'uv_index': reading.uv_index, }) # Key = province_id → messages cùng tỉnh vào cùng partition # → đảm bảo thứ tự time-series đúng kafka_producer.produce( topic='env.readings.raw', key=str(reading.province_id), value=payload.encode('utf-8'), callback=delivery_report ) published += 1 else: # Ghi vào Dead Letter Queue trên Redis dlq_entry = json.dumps({ 'raw_data': raw, 'error': error_msg, 'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(), }) redis_client.lpush(DLQ_KEY, dlq_entry) redis_client.ltrim(DLQ_KEY, 0, 9999) # Giữ tối đa 10.000 entries rejected += 1 # Flush: đợi Kafka broker xác nhận tất cả messages kafka_producer.flush(timeout=30) logger.info(f'Published: {published}, Rejected: {rejected}') return {'published': published, 'rejected': rejected}

## 5.2 Consumer Module (consumer.py)

# backend/processing/consumer.py import asyncio, json, logging from confluent_kafka import Consumer, KafkaException import asyncpg from backend.config.settings import settings logger = logging.getLogger(__name__) INSERT_SQL = ''' INSERT INTO env_readings ( time, province_id, temperature, humidity, wind_speed, precipitation, pm2_5, pm10, aqi, no2, ozone, uv_index ) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12) ON CONFLICT DO NOTHING ''' async def run_consumer(): '''Consumer chạy liên tục, xử lý messages từ Kafka''' consumer = Consumer({ 'bootstrap.servers': settings.KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS, 'group.id': 'db-writer-group', 'auto.offset.reset': 'earliest', # Đọc từ đầu nếu group mới 'enable.auto.commit': False, # Manual commit sau khi insert xong }) consumer.subscribe(['env.readings.raw']) pool = await asyncpg.create_pool( settings.DATABASE_URL, min_size=2, max_size=10 # Connection pooling ) batch = [] BATCH_SIZE = 63 # Xử lý đúng 1 cycle = 63 tỉnh logger.info('Consumer started, waiting for messages...') try: while True: msg = consumer.poll(timeout=1.0) # Đợi tối đa 1 giây if msg is None: # Không có message → flush batch nếu có if batch: await _flush_batch(pool, consumer, batch) batch = [] continue if msg.error(): logger.error(f'Consumer error: {msg.error()}') continue # Parse JSON message data = json.loads(msg.value().decode('utf-8')) batch.append((msg, data)) # Flush khi đủ 63 records (1 full cycle) if len(batch) >= BATCH_SIZE: await _flush_batch(pool, consumer, batch) batch = [] except KeyboardInterrupt: logger.info('Consumer stopped') finally: consumer.close() await pool.close() async def _flush_batch(pool, consumer, batch): '''Insert batch vào DB rồi commit offset Kafka''' rows = [] for _, data in batch: rows.append(( data['time'], data['province_id'], data.get('temperature'), data.get('humidity'), data.get('wind_speed'), data.get('precipitation'), data.get('pm2_5'), data.get('pm10'), data.get('aqi'), data.get('no2'), data.get('ozone'), data.get('uv_index'), )) async with pool.acquire() as conn: await conn.executemany(INSERT_SQL, rows) # Chỉ commit offset SAU KHI insert thành công # → Nếu DB lỗi, consumer đọc lại từ vị trí cũ consumer.commit(asynchronous=False) logger.info(f'Flushed {len(batch)} records to TimescaleDB') if __name__ == '__main__': asyncio.run(run_consumer())

## 5.3 Scheduler Module (scheduler.py)

# backend/ingestion/scheduler.py import asyncio, logging from apscheduler.schedulers.asyncio import AsyncIOScheduler from apscheduler.events import EVENT_JOB_ERROR, EVENT_JOB_EXECUTED from backend.ingestion.collector import collect_all_provinces from backend.ingestion.producer import publish_records logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s ¦ %(levelname)-8s ¦ %(name)s ¦ %(message)s' ) logger = logging.getLogger(__name__) async def collect_and_publish(): '''Job chính: fetch → validate → publish''' logger.info('=== Collection cycle started ===') try: records = await collect_all_provinces() stats = publish_records(records) logger.info(f'Cycle complete: {stats}') except Exception as e: logger.error(f'Collection cycle failed: {e}', exc_info=True) # Không raise — scheduler tiếp tục cycle tiếp theo def on_job_event(event): if event.exception: logger.error(f'Job FAILED: {event.exception}') else: logger.info(f'Job SUCCESS at {event.scheduled_run_time}') async def main(): scheduler = AsyncIOScheduler(timezone='Asia/Ho_Chi_Minh') scheduler.add_job( collect_and_publish, trigger='interval', minutes=15, id='data_collector', max_instances=1, # Không chạy 2 cycle cùng lúc coalesce=True, # Nếu miss 1 cycle, chỉ chạy 1 lần bù ) scheduler.add_listener(on_job_event, EVENT_JOB_ERROR ¦ EVENT_JOB_EXECUTED) scheduler.start() # Chạy 1 cycle ngay lập tức khi khởi động await collect_and_publish() try: await asyncio.Event().wait() # Giữ event loop chạy mãi except (KeyboardInterrupt, SystemExit): scheduler.shutdown() if __name__ == '__main__': asyncio.run(main())

# 6. Integration Test & Gate Condition

## 6.1 Test tích hợp đầy đủ (Ngày 7)

Điều kiện Gate: tất cả test dưới đây PASS → mới được sang Giai đoạn 3 Chạy: pytest backend/tests/test_integration.py -v --timeout=120

# backend/tests/test_integration.py import pytest, asyncio, json, time import asyncpg, redis from backend.ingestion.collector import collect_all_provinces from backend.ingestion.producer import publish_records from backend.config.settings import settings @pytest.fixture(scope='module') def event_loop(): loop = asyncio.new_event_loop() yield loop loop.close() @pytest.fixture(scope='module') async def db_pool(): pool = await asyncpg.create_pool(settings.DATABASE_URL) yield pool await pool.close() @pytest.fixture(scope='module') def redis_client(): return redis.from_url(settings.REDIS_URL) # ── TEST 1: Collector trả về đúng 63 records ───────────────────────── @pytest.mark.asyncio async def test_collector_returns_63_provinces(): records = await collect_all_provinces() assert len(records) == 63, f'Expected 63, got {len(records)}' province_ids = {r['province_id'] for r in records} assert len(province_ids) == 63, 'Duplicate province_ids found' assert min(province_ids) == 1 assert max(province_ids) == 63 # ── TEST 2: Tất cả records phải có timestamp hợp lệ ───────────────── @pytest.mark.asyncio async def test_all_records_have_valid_timestamp(): records = await collect_all_provinces() for r in records: assert r.get('time') is not None, f'Missing time for province {r["province_id"]}' assert isinstance(r['time'], (str,)), 'Time should be ISO string' # ── TEST 3: Full pipeline — 1 cycle vào DB ─────────────────────────── @pytest.mark.asyncio async def test_full_pipeline_one_cycle(db_pool): # Xóa data cũ để đếm chính xác async with db_pool.acquire() as conn: before = await conn.fetchval('SELECT COUNT(*) FROM env_readings') records = await collect_all_provinces() stats = publish_records(records) # Đợi consumer xử lý (5 giây) await asyncio.sleep(5) async with db_pool.acquire() as conn: after = await conn.fetchval('SELECT COUNT(*) FROM env_readings') inserted = after - before assert inserted >= 60, f'Expected >=60 rows, got {inserted}' assert stats['published'] == 63 # ── TEST 4: Bad data đi vào DLQ, không vào DB chính ───────────────── @pytest.mark.asyncio async def test_bad_data_goes_to_dlq(db_pool, redis_client): dlq_before = redis_client.llen('dead_letter_queue') bad_records = [{'province_id': 99, 'temperature': 999}] # Invalid stats = publish_records(bad_records) dlq_after = redis_client.llen('dead_letter_queue') assert dlq_after > dlq_before, 'Bad data should go to DLQ' assert stats['rejected'] == 1 assert stats['published'] == 0 # Verify DB không có record với province_id=99 async with db_pool.acquire() as conn: count = await conn.fetchval( 'SELECT COUNT(*) FROM env_readings WHERE province_id = 99' ) assert count == 0, 'Bad data must NOT reach TimescaleDB' # ── TEST 5: 3 Cycles — không mất data ────────────────────────────── @pytest.mark.asyncio async def test_no_data_loss_across_3_cycles(db_pool): async with db_pool.acquire() as conn: before = await conn.fetchval('SELECT COUNT(*) FROM env_readings') for cycle in range(3): records = await collect_all_provinces() publish_records(records) await asyncio.sleep(2) await asyncio.sleep(10) # Đợi consumer flush async with db_pool.acquire() as conn: after = await conn.fetchval('SELECT COUNT(*) FROM env_readings') # Mỗi province phải có >= 3 records (có thể có duplicate từ ON CONFLICT) rows = await conn.fetch( '''SELECT province_id, COUNT(*) as cnt FROM env_readings WHERE time > NOW() - INTERVAL '30 minutes' GROUP BY province_id''' ) covered_provinces = len(rows) assert covered_provinces >= 60, f'Only {covered_provinces} provinces have recent data' # ── TEST 6: Kafka consumer lag = 0 sau khi xử lý xong ─────────────── def test_kafka_consumer_lag_is_zero(): import subprocess result = subprocess.run([ 'docker', 'exec', 'reis-kafka', 'kafka-consumer-groups', '--bootstrap-server', 'localhost:9092', '--group', 'db-writer-group', '--describe', ], capture_output=True, text=True) lines = result.stdout.split('\n') lag_values = [] for line in lines: if 'env.readings.raw' in line: parts = line.split() if len(parts) >= 6: try: lag_values.append(int(parts[5])) except: pass if lag_values: total_lag = sum(lag_values) assert total_lag == 0, f'Kafka consumer lag = {total_lag}, expected 0'

## 6.2 Notebook 02 — Data Quality Verification (Ngày 7)

# notebooks/02_data_quality.ipynb # Chạy notebook này để verify data sau khi pipeline hoạt động import asyncpg, asyncio, pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt async def load_data(): conn = await asyncpg.connect('postgresql://reis:reis_secret@localhost:5432/reis_db') rows = await conn.fetch(''' SELECT e.time, p.name_vi, e.aqi, e.pm2_5, e.temperature FROM env_readings e JOIN provinces p ON e.province_id = p.id WHERE e.time > NOW() - INTERVAL '2 hours' ORDER BY e.time DESC ''') await conn.close() return pd.DataFrame([dict(r) for r in rows]) df = asyncio.run(load_data()) # Check 1: Bao nhiêu tỉnh có data? print('Tỉnh có data:', df['name_vi'].nunique(), '/ 63') # Check 2: Distribution AQI print(df['aqi'].describe()) # Check 3: Có null values không? print('Null counts:') print(df.isnull().sum()) # Check 4: Plot AQI distribution df['aqi'].hist(bins=20) plt.title('AQI Distribution — All Provinces') plt.xlabel('AQI'), plt.ylabel('Count') plt.show() # Check 5: Top 5 tỉnh ô nhiễm nhất print(df.groupby('name_vi')['aqi'].mean().sort_values(ascending=False).head())

# 7. Công Cụ Hỗ Trợ & Checklist

## 7.1 Bộ công cụ hàng ngày

| Công cụ | Mục đích sử dụng | Truy cập |
| --- | --- | --- |
| Jupyter Lab | Khám phá API, EDA, test nhanh — KHÔNG viết production code vào đây | pip install jupyterlab → jupyter lab |
| Kafka UI (Kowl) | Xem messages trong topic, consumer lag, throughput | http://localhost:8090 |
| DBeaver | GUI kết nối TimescaleDB, chạy SQL, xem bảng trực quan | Cài tại dbeaver.io, kết nối port 5432 |
| Redis Commander | Xem Dead Letter Queue trên Redis | npm i -g redis-commander → redis-commander |
| Postman / httpie | Test Open-Meteo API bằng tay trước khi viết code | Postman desktop hoặc httpie (brew install httpie) |
| pytest -v | Chạy test suite, xem kết quả từng test case | cd backend && pytest tests/ -v |

## 7.2 Lệnh kiểm tra nhanh hàng ngày

# Kiểm tra infrastructure còn chạy không docker-compose ps # Đếm records trong DB (phải tăng mỗi 15 phút) docker exec reis-timescaledb psql -U reis -d reis_db \ -c 'SELECT COUNT(*), MAX(time) FROM env_readings;' # Xem Kafka consumer lag (phải = 0 sau vài phút) docker exec reis-kafka kafka-consumer-groups \ --bootstrap-server localhost:9092 \ --group db-writer-group --describe # Xem Dead Letter Queue (phải nhỏ hoặc = 0) docker exec reis-redis redis-cli llen dead_letter_queue # Xem 5 record mới nhất trong DB docker exec reis-timescaledb psql -U reis -d reis_db \ -c 'SELECT province_id, time, aqi, pm2_5 FROM env_readings ORDER BY time DESC LIMIT 5;'

## 7.3 Checklist nghiệm thu từng ngày

| Ngày | Output bắt buộc | Lệnh verify | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 4 Docker containers đang chạy | docker-compose ps ¦ grep Up | [ ] |
| Ngày 2 | 63 rows trong bảng provinces, 2 Kafka topics tồn tại | psql query + kafka-topics --list | [ ] |
| Ngày 3 | Notebook 01 chạy ra JSON từ Open-Meteo, hiểu cấu trúc | Jupyter: Run All → không có error | [ ] |
| Ngày 4 | 8/8 test_validator.py PASS | pytest tests/test_validator.py -v | [ ] |
| Ngày 5 | Messages xuất hiện trong Kafka UI sau khi chạy producer | Kafka UI: http://localhost:8090 | [ ] |
| Ngày 6 | 63 rows xuất hiện trong env_readings sau 1 cycle | psql COUNT query | [ ] |
| Ngày 7 | Integration tests PASS, notebook 02 ra data sạch | pytest test_integration.py -v | [ ] |

## 7.4 Checklist Gate — Điều kiện bắt buộc sang Giai đoạn 3

Tất cả điều kiện sau phải được tick trước khi bắt đầu Giai đoạn 3 (ML Training) - pytest backend/tests/ -v → 0 failures, 0 errors - 63 tỉnh có data trong env_readings trong 2 giờ gần nhất - Kafka consumer lag = 0 sau 10 phút chạy ổn định - Dead Letter Queue < 5% tổng records (tỉ lệ reject chấp nhận được) - Scheduler chạy 3 cycles liên tục không crash, không gap - Notebook 02 cho thấy data phân phối hợp lý (AQI 50–200 cho đa số tỉnh) - Code đã commit và push lên git với message rõ ràng

REIS — Realtime Environmental Intelligence System

Technical Documentation v1.0  ·  Giai đoạn 1 & 2: Data Foundation